石城县城市管理局2024年第四季度

财政直达资金信息公开

目录

第一部分、项目资金类别

- 第二部分、石城县城市管理局2024年直达资金分配情况公开

- 第三部分、石城县2024年直达资金项目情况表

- 第四部分、项目支出绩效目标表

第一部分、项目资金类别

| 序号 | 资金名称 | 具体项目名称 | 项目属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年增发国债第二批项目（城市排水防涝能力提升工程领域） | 石城县城区小西河西外河排水防涝设施建设项目 | 项目类 |

- 第二部门、石城县城市管理局2024年国债资金分配情况公开

- 资金来源

- 下达增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金

- 《江西省财政厅关于下达增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知（赣财建指[2024]1号）》文件下达3500万元。

- 分配原则

政策依据：政府批复、发改委立项批复、财政回复意见，发放标准：根据项目的合同及项目结算验收报告支付项目工程款，发放形式：系统直接支付。

三、分配情况

2024年度中央直达资金金额：3500万元。

- 石城县城区小西河西外河排水防涝设施建设项目涉及金额3500万元，该笔资金用于支付石城县城区小西河西外河排水防涝设施建设项目的工程进度款。

- 四、支付情况

2024年度中央直达资金金额：3500万元。

石城县城区小西河西外河排水防涝设施建设项目累计已支付3020.341518万元

- 1、2024年6月支付43万元，该笔资金为石城县城区小西河西外河排水防涝设施建设项目行工程勘察服务技术服务费。

2、2024年6月支付11.1万元，该笔资金为石城县城区小西河西外河排水防涝设施建设项目可研编制费。

3、2024年6月支付31.8万元，该笔资金为石城县城区小西河西外河排水防涝设施建设项目测绘费。

4、2024年6月支付34.1万元，该笔资金为石城县城区小西河西外河排水防涝设施建设项目设计进度款。

5、2024年11月支付594万元，该笔资金为石城城区小西河西外河排水防涝设施建设工程款。

- 6、2024年11月支付307万元，该笔资金为石城县城区小西河西外河排水防涝设施建设项目一标段工程进度款。

7、2024年11月支付2.9036万元，该笔资金为石城县城区小西河西外河排水防涝设施建设项目二标段施工图设计审查费。

8、2024年12月支付76.13万元，该笔资金为石城县城区小西河西外河排水防涝设施建设项目设计费。

9、2024年12月支付500万元，该笔资金为石城县城区小西河西外河排水防涝设施建设项目二标段工程款。

10、2024年12月支付12.0812万元，该笔资金为石城县城区小西河西外河排水防涝设施项目一标段监理费。

12、2024年12月支付7.5万元，该笔资金为石城县城区小西河西外河排水防涝设施建设项目水土保持方案报告编制费。

13、2025年1月支付9.2138万元，该笔资金为石城县城区小西河西外河排水防涝设施项目二标段监理费。

14、2025年1月支付4.527万元，该笔资金为石城县城区小西河西外河排水防涝设施项目一标段施工图图审服务费。

15、2025年2月支付494.9万元，该笔资金为石城县城区小西河西外河排水防涝设施建设项目一标段工程进度款。

16、2025年2月支付892.085918万元，该笔资金为石城县城区小西河西外河排水防涝设施建设项目二标段工程进度款。

四、下一步工作

1、进一步加强项目管理。实行定期调度制度，及时了解和解决项目实施过程中的问题；实行项目工期倒排制，将项目工期细化，倒逼工作责任；落实项目绩效目标，抓牢抓实项目质量，切实提高资金效益。

2、进一步加强各项资金监管，建立完善专项资金管理制度。

3、进一步加大督查力度。对项目建设实施中出现的问题及进度缓慢的施工单位下发整改督办单限期整改，确保项目按时完工。

五、监督投诉

投诉监督单位名称：石城县城市管理局

联系电话：0797-5703622

第三部分、石城县2024年直达资金项目情况表

项目--石城县城区小西河西外河排水防涝设施建设项目--（2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金）--项目类

| 石城县2024年中央直达资金项目情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2024年石城县城区小西河西外河排水防涝设施建设项目 |  |  |
| 项目单位 | 石城县城市管理局 | 立项年度 | 2023年 |
| 建设性质 | 新建 | 项目地址 | 石城县琴江镇 |
| 总投资 | 13000万元 | 其中：直达资金 | 3500万元 |
| 计划开工日期 | 2024年6月 | 计划竣工日期 | 2026年3月 |
| 项目负责人 | 郑小刚 | 项目负责人电话 | 19323805101 |
| 项目中标单位 | 一标段：江西瑞森公路工程有限公司、 二标段：江西省资溪县水电建筑安装工程公司 |  |  |
| 项目建设内容及规模 | - 排水管道建设：新建排水管道3.01公里 - 排涝通道建设： 新建排涝通道2条，全长2.773公里 - 排涝泵站建设：新建小西河、西外河排涝泵站2座 |  |  |

第四部分、项目支出绩效目标表

| 2024年石城县城区小西河西外河排水防涝设施建设绩效目标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 石城县城区小西河西外河排水防涝设施建设项目 |  |  |  |
| 主管部门 |  | 石城县城市管理局 | 实施单位 | 石城县城市管理局 |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 | 13000万元 |  |  |
|  |  | 其中：直达资金 | 3500万元 |  |  |
|  |  | 上年结转 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体绩效目标 |  |  | 年度绩效目标 |  |  |
| - 对小西河、西外河进行排水防涝提升改造，新建排水管道3.01公里；新建排涝通道2条，全长2.773公里；新建小西河、西外河排涝泵站2座。 |  |  | 对小西河、西外河进行排水防涝提升改造，新建排水管道3.01公里；新建排涝通道2条，全长2.773公里；新建小西河、西外河排涝泵站2座。 |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建排水管道 |  |  | 3.01公里 |
|  | 质量指标 | 合格率 |  |  | 100% |
|  | 时效指标 | 工期 |  |  | 21个月 |
|  | 成本指标 | 总投资 |  |  | 13000万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 是否为县域经济发展助力 |  |  | 助力明显 |
|  | 社会效益 | 提升人居环境，提高人民群众幸福感 |  |  | 明显提升 |
|  | 生态效益 | 起到防止水土流失的水土保持效果防止 |  |  | 作用明显 |
|  | 可持续影响 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度（%） |  |  | 98% |