石城县地质灾害防治“十四五”规划

石城县人民政府

2022年12月

石城县地质灾害防治“十四五”规划

	申 报 单 位
	：
	石城县人民政府

	承 担 单 位
	：
	石城县自然资源局

	报告编制单位
	：
	江西省地质工程（集团）公司

	资 质 证 书
	：
	地质灾害危险性评估甲级

（证书编号：362018110001）

	项 目 负 责
	：
	张永忠

	调 查 人 员
	：
	刘  耀  徐  斌  刘金宇  邓金辉  陈平杨

曾梦妮  王春阳  许  昆  鲍家慧  唐淑蕊



	编   制   人
	：
	杨玉琼  徐  斌  刘金宇  邓金辉  曾梦妮

许  昆  唐淑蕊  王春阳



	审   查  人
	：
	李笑路  方  平

	董   事  长
	：
	朱文帮

	总 工 程 师
	：
	胡培强

	编 制 时 间
	：
	二〇二二年十二月


目录

1

前言

1

一、 地质灾害防治现状与形势

1

（一）地质灾害现状

2

（二）“十三五”地质灾害防治成效

4

（三）“十四五”地质灾害防治形势

6

二、 指导思想、原则和目标

6

（一）指导思想

6

（二）基本原则

7

（三）规划目标

9

三、 地质灾害易发分区和防治分区

9

（一）地质灾害易发分区

9

（二）地质灾害防治分区

10

四、 地质灾害防治工作任务

10

（一）开展地质灾害调查评价

11

（二）加强地质灾害综合治理

12

（三）推进地质灾害监测预警

13

（四）完善地质灾害应急体系

13

（五）提升基层防灾能力建设

13

五、 经费估算及资金筹措

13

（一）估算编制依据

14

（二）经费估算结果

14

（三）资金筹措

15

六、 保障措施

15

（一）强化组织保障

15

（二）加强政策支持

15

（三）落实防治资金

16

（四）强化考核评价

16

（五）强化监督管理

17

（六）强化技术保障

17

（七）加强宣传教育



附图：1.石城县地质灾害分布与易发分区图

2.石城县地质灾害防治分区图

3.石城县地质灾害防治“十四五”规划工作部署图

前  言

为全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的系列重要论述，坚持人民至上、生命至上，切实做好地质灾害防治工作，有效降低地质灾害风险，最大限度避免或减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，依据《地质灾害防治条例》《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》《江西省地质灾害防治条例》和《石城县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，并衔接《石城县地质灾害防治“十三五”规划》，制定编制本《规划》。

本规划所指地质灾害，包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、地面塌陷等与地质作用有关的灾害。

本规划适用于本县辖区内的地质灾害防治工作。

本规划基准年为2020年，规划期为2021—2025年。

一、地质灾害防治现状与形势

（一）地质灾害现状

石城县位于武夷山隆起带的西翼，县内主要地貌类型为中低山丘陵地貌，降雨丰富，极易发生暴雨型山体滑坡、崩塌等地质灾害，属江西省地质灾害易发区之一。地质灾害以群发性小型山体滑坡、崩塌为主，呈点多面广、规模小、危害大、突发性强的特点，对人民群众生命和财产安全造成严重威胁。据统计，石城县存在地质灾害隐患点885处，其中滑坡153处，滑坡隐患445处，崩塌59处，崩塌隐患227处，地面塌陷1处，威胁1900户9616人，威胁财产4.64亿元。地质灾害隐患点数量较大，危害性巨大，严重威胁人民生产生活。

（二）“十三五”地质灾害防治成效
石城县是地质灾害易发区，县委、县政府历来高度重视地质灾害防治工作，组织各乡镇、有关部门和单位积极开展地质灾害调查、落实土地审批制度、完善监测预警系统、组建专业技术队伍、实施地质灾害工程治理项目、加大科普宣传力度，全县地质灾害防治工作取得积极成效。“十三五”期间，全县共发生地质灾害31起，其中2016年5起、2017年7起、2018年6起、2019年5起、2020年8起，分别占“十三五”期间地质灾害总数的21.3%、3.3%、4.5%、68%、2.8%。按灾害类型划分，分别有滑坡23处、崩塌8处。按灾情等级划分，均为小型地质灾害。与“十二五”期间发生的422起地质灾害相比，“十三五”期间地质灾害未造成人员伤亡，地质灾害损失明显降低。
1.基础地质灾害调查工作取得新进展

“十三五”期间，完成了1:50000万地质灾害调查工作，2019年对全县地质灾害隐患点进行重新核查，基本查明地质灾害点底数。2020年部署了1:50000万地质灾害风险调查与区划工作，从隐患点到“隐患点+风险区”双控模式转变，全县地质灾害基础调查研究程度得到进一步深化。

2.落实土地审批制度，从源头控制地质灾害隐患增加

“十三五”期间，通过落实农村村民建房审批制度，重点推进了重要工程、特色小镇及工业园区地质灾害危险性区域评估工作，切实强化源头管控，防止地质灾害隐患增加。
3.群专结合的地质灾害监测预警系统初步建立

初步建成县、乡（镇）、行政村、组四级地质灾害群测群防体系，对所有威胁群众生命财产安全的地质灾害隐患点均安排了群测群防员，目前全县安排群测群防员347名，对所有地质灾害隐患点发放了防灾明白卡和避险卡。通过警示牌、宣传栏、移动（电信）短信平台以及进校园活动等手段，加强了地质灾害防治知识的宣传力度。对全县各乡镇相关人员进行了地质灾害防治工作专业培训。据统计，目前已建成监测预警点35处，有效提高全县地质灾害监测预警水平，初步建立地质灾害群测群防的网络体系。县级预警预报96次，成功避让地质灾害5次，成功避险306人，避免经济损失708万元。

4.建设专业技术队伍，进一步完善地质灾害应急体系

“十三五”期间，全县地质灾害应急体系不断完善，建立完善汛期应急指挥体系。县、乡（镇）两级人民政府已将突发性地质灾害应急工作纳入突发性公共事件应急系统，制定政府突发性地质灾害应急预案。派出应急调查组45人次对31处地质灾害隐患点开展应急调查。相关地勘单位为石城县地质灾害应急处置提供有力技术支撑。此外，全县组织开展专业应急演练5次，演练人员240人。

5.部分重要地质灾害隐患点得到有效治理

“十三五”期间，全县实施地质灾害工程治理项目6个，投入治理资金1496万元（其中中央资金1155万元，县级资金341万元），通过项目实施可保护居民550人，保护财产5659万元；已竣工项目2个，正在施工项目2个，批准灾后重建项目2个。通过移民搬迁、空心房整治等措施完成核销地质灾害隐患点358处、搬迁避让人员479人。

6.加大科普宣传，增强全民防灾避灾意识

“十三五”期间，各乡镇、部门和单位积极开展“4·22”世界地球日、“5·12”防灾减灾日宣传活动，加强《江西省地质灾害防治条例》等法规政策和防灾减灾科普知识的宣传。充分利用微信、微博等新媒体，采用群众通俗易懂、喜闻乐见的方式，积极向社会公众宣传普及地质灾害预防、治理、避险、避灾、自救、互救知识；编印宣传资料，组织人员深入农村、社区和学校等区域开展地质灾害防治宣传教育活动，不断提高社会各界的防灾意识和自救互救能力；及时组织开展地质灾害基础知识及防灾业务培训，不断提高基层地质灾害防治人员综合能力。累计组织科普宣传10次，发放各类科普宣传材料1.5万余份，约2万群众接受防灾知识科普教育。

（三）“十四五”地质灾害防治形势
目前，石城县地质灾害防治工作虽然取得了一定的成绩，但防治形势仍不容乐观，当前地质灾害防治工作存在的主要问题有以下几点：

1.地质灾害呈点多面广，防治任务十分艰巨。根据石城县1:50000地质灾害风险调查与区划资料，全县地质灾害隐患点达885处，现阶段防治工作量较大。

2.专业监测相对少，预警广度精度有待提高。“十三五”，全县安装专业监测设备的崩滑流地质灾害隐患点相对较少，大部分地质灾害隐患仍主要依靠群测群防员进行目视宏观巡查，技防比例不高，地质灾害预警广度和精度有待加强。

3.搬迁避让补贴的标准不高，受灾群众搬迁意愿不强。由于避险移民搬迁补贴的标准不高，受灾群众要求相对较高，搬迁意愿不强，导致“十三五”期间完成数量与原定目标有较大差异，特别是近两年由于易地扶贫搬迁任务基本结束，地质灾害避险移民搬迁工作推进较慢。

4.宣传培训仍有空白，部分群众防灾意识有待增强。全县造成人员伤亡的山体崩塌、滑坡等地质灾害，绝大部分与村民不合理切坡建房有关。近年发生的一些地质灾害调查结果显示，大多是因为居民不合理开挖坡脚，导致边坡失稳，进而诱发地质灾害。这反映了社会公众缺乏必要的防灾意识，防灾意识有待提高。

5.人为工程活动加剧，地质灾害呈不断上升趋势。“十三五”期间，全县建设了大批重大交通、水利等基础设施建设项目，在促进全县国民经济发展的同时，对地质环境的扰动影响进一步加剧。此外，近年来随着农村经济迅速发展，村民逐渐富裕，对改善住房条件的愿望极其强烈，因严格限制占用耕地建房，山区村民切坡建房有增多趋势，同时由于机械化的普及，切坡规模进一步扩大。因切坡修路建房、建库蓄水、采矿等人为活动引发的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害仍将保持增长趋势。

6.极端气候事件增加，地质灾害进一步加剧。石城县属丘陵山区，地形起伏变化大，岩石风化剧烈，具备极易发生滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的地形地质条件。据气象部门预测，自本世纪前期开始至今后相当长的时期，全球气候变化趋于活跃，集中强降雨、台风、干旱等极端气候事件增加，强降雨过程引发的滑坡、崩塌、泥石流等将会加剧，今后地质灾害仍将呈高发态势。

二、指导思想、原则和目标

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的系列重要指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立生命至上、安全第一的理念，把保障人民群众生命财产安全放在首位，科学合理布局地质灾害防治工作。
按照“以防为主、防治相结合”的原则，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变”重要思想，进一步完善调查评价、监测预警、综合治理、应急防治等体系。加强统筹协调，提高防治效率，全面提升地质灾害防治能力，最大限度地避免和减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，促进人与自然和谐共生，社会经济和谐发展。

（二）基本原则

1.以人为本，预防为主。将保障人民群众生命财产安全作为地质灾害防治工作的出发点和落脚点，秉承“防灾减灾为主线，风险管控为重心”的管理思路，加强基础调查、源头控制、监测预警、应急处置、宣传培训、监督管理等工作，提高防灾意识和防灾能力，把地质灾害预防工作做到灾害发生之前和工程规划与建设之前，提高预防效果。

2.政府主导，群测群防。坚持属地管理、分级负责，明确地方政府的地质灾害防治主体责任，做到政府组织领导、部门分工协作、全社会共同参与；坚持预防为主、防治结合，科学运用监测预警、搬迁避让和工程治理等多种手段，有效规避灾害风险；坚持专群结合、群测群防，充分发挥专业监测机构作用，紧紧依靠广大基层群众全面做好地质灾害防治工作；坚持谁引发、谁治理，对工程建设引发的地质灾害隐患明确防灾责任单位和责任人，落实防范治理责任。

3.统筹规划，分步实施。根据不同乡镇地质灾害特点和全县经济社会发展水平，做到统一规划，分阶段实施。防灾减灾能力建设优先，重点地质灾害易发区和危险区防治优先，重大的地质灾害治理优先。对地质灾害易发的乡镇，在治理资金与项目安排上应予以倾斜。重视重点区域和重点工程防治工作，发挥示范推动作用。

4.合理避让，重点治理。加强地质灾害的治理工作，对治理难度大的地质灾害实行合理避让，对危害较大而且搬迁困难的地质灾害，有计划的安排工程治理；对搬迁避让和工程治理困难的地质灾害实施监测预警，采取非工程措施进行防治。

5.依法依规，科学减灾。完善与现行地质灾害防治法律、法规、规章的配套管理制度与实施细则，加强地质灾害防治监督管理。加强地质灾害防治科学研究与新技术、新方法应用，提高综合防灾减灾能力、效率和水平。

（三）规划目标

以实现“十四五”期间“全县地质灾害隐患数量明显减少，威胁程度逐年下降”为总体目标，统筹推进地质灾害综合治理、监测预警、避险移民搬迁，推进基层防灾能力建设，开展区域性地质灾害综合防治体系建设项目，力争到“十四五”期末全面降低重大地质灾害隐患点风险，消除大部分风险性小的隐患点。

———地质灾害风险调查评价工作全面完成。全面完成石城县1:5万地质灾害风险调查评价与区划。根据江西省地质灾害防治“十四五”规划，完成琴江镇1:1万地质灾害风险调查与区划工作。

———“技防”监测预警能力明显提升。进一步完善地质灾害监测预警网络，实现市级和县级地质灾害气象风险预警预报全覆盖，完成34处地质灾害隐患点普适型监测点、6处专业监测点网建设，提升地质灾害预警精准度、时效性和覆盖面。

———地质灾害综合防御能力不断提高。力争完成29处威胁30人及以上的地质灾害隐患点，其中工程治理8处，排危除险21处。对已经实施的重大地质灾害防治工程进行修缮加固，全面提高地质灾害防治工程质量标准。

———基层防灾能力全面提升。完成县级地质灾害基层防灾能力建设，提升地质灾害防御装备现代化水平，逐步提升群测群防能力、增强科学防灾、识灾、避灾能力以及科学应对处置突发地质灾害应急反应能力。

	石城县“十四五”时期地质灾害防治主要指标

	类别
	指标
	规划目标值
	指标属性

	调查评价
	1：50000地质灾害风险调查评价（县）
	1
	约束性

	
	1：10000地质灾害风险调查评价（乡镇）
	1
	约束性

	
	专项调（排）查（县）
	1
	预期性

	
	地质灾害“三查”（县）
	1
	约束性

	地质灾害综合治理
	工程治理（处）
	8
	预期性

	
	排危除险（处）
	21
	预期性

	地质灾害监测预警
	群测群防网络建设（县）
	1
	约束性

	
	地质灾害普适性监测（处）
	34
	预期性

	
	地质灾害专业监测（处）
	6
	预期性

	地质灾害应急反应体系建设
	地质灾害应急反应体系建设（县）
	1
	约束性

	基层防灾能力建设
	基层防灾能力建设（县）
	1
	约束性


三、地质灾害易发分区和防治分区

（一）地质灾害易发分区

根据石城县1/5万地质灾害调查成果，全县划分地质灾害高易发区1个，主要分布于木兰乡北部-高田镇全境-丰山乡东部-琴江镇中东部-小松镇南部-珠坑乡-横江镇大部-赣江源镇中部-大由乡中部，高易发区面积为947.62平方千米，占全县面积的60.4%，区内灾害点数为593处，占全县67.01%。地质灾害中易发区5个，分别位于小松镇北部-木兰乡南部-丰山乡西部、琴江镇西部、屏山镇西南部-大由乡北部、龙岗乡东部-赣江源镇西部，中易发区面积为544.67平方千米，占全县面积的34.72%，区内灾害点数为270处，占全县30.51%。地质灾害低易发区1个，主要分布于大由乡南部-龙岗乡西部等区域，低易发区面积为71.2平方千米，占全县面积的2.48%，区内灾害点数为22处，占全县2.6%。地质灾害不易发区未调查到地质灾害，主要分布于县城规划区，不易发区面积为5.39平方千米。
（二）地质灾害防治分区

根据石城县1/5万地质灾害调查成果，全县划分地质灾害重点防治区2个，面积1036.04平方千米，区内灾点数808处，灾点密度为0.78千米/处。重点防治区主要包括高田镇东部、南部以及小松镇大部-木兰乡大部-高田镇西部、南部-丰山乡大部-琴江镇大部-屏山镇北部、中部-珠坑乡东部、南部-横江镇北部-赣江源镇西部-龙岗乡大部-大由乡南部、东部等区域。地质灾害次重点防治区3个，面积463.48平方千米，区内灾点数69处，灾点密度为0.15千米/处。次重点防治区主要包括屏山镇西部、东部-珠坑乡西部-大由乡北部-龙岗乡北部-赣江源镇西北部、木兰乡东部-高田镇北部、中部-丰山乡东部、横江镇南东部、赣江源镇东部等区域。地质灾害一般防治区2块，面积69.36平方千米，区内灾点数8处，灾点密度为0.12千米/处。一般防治区位于小松镇西北部、小松镇西南部-琴江镇西北部。地质灾害重点、次重点、一般防治区面积，分别占全县总面积的66.06%、29.54%、4.4%。
四、地质灾害防治工作任务
（一）开展地质灾害调查评价

1.全面完成1:50000地质灾害风险调查与区划。以1:50000地质灾害调查成果为基础，2022年全面完成1:50000地质灾害风险调查与区划工作。运用地理信息系统（GIS）技术，建立由地质灾害危险性、社会经济易损性及承灾体组成的风险性评价模型，开展地质灾害风险调查与区划工作，提出地质灾害防治措施建议，为石城县防灾减灾服务，为地质灾害防治规划提供依据。

2.开展1:10000地质灾害风险调查与区划。以1:50000地质灾害风险调查与区划成果为基础，采用新技术、新方法和新手段开展1:10000地质灾害风险调查与区划项目。根据赣州市地质灾害防治“十四五”规划，拟在琴江镇开展1:10000地质灾害风险调查与区划项目。
3.实施山区切坡建房地质灾害专项调查。“十四五”期间，利用高清遥感影像数据，开展山区切坡建房遥感图斑辨识及实地核查，出台建筑边坡地质灾害风险调查评价技术标准，完成全县丘陵山区切坡建房排查及建房切坡地质灾害风险专项调查评价。

4.持续加强地质灾害“三查”力度。建立健全地质灾害隐患排查制度，确定重点巡查区（段），对重点巡查区（段）开展地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后核查的年度“三查”工作，对各类地质灾害隐患点要及时更新地质灾害基础数据库，及时动态更新地质灾害防灾预案和应急预案，落实各项防治措施。

5.落实地质灾害危险性评估制度及特色小镇地质灾害区域评估。严格落实建设项目地质灾害危险性评估制度，严把用地审批和规划审查环节地质灾害危险性评估工作，加强建设项目落实地质灾害防治措施的事中、事后监督管理，减少因不合理工程活动引发的地质灾害，从源头上减少地质灾害隐患。并完成石城县大畲温泉小镇地质灾害危险性区域评估。

（二）加强地质灾害综合治理
创新思路，建立可实施、有效果、可推广的综合治理机制，按照“防治结合，以人为本”原则，充分调动社会各方面积极因素参与地质灾害防治工作，力争消除或减轻现存地质灾害隐患风险。

1.持续推进地质灾害工程治理。针对现有地质灾害隐患点，依据轻重缓急的原则并结合地方诉求，分期分批实施工程治理。突发性重要地质灾害须采取临时性应急治理措施，以减缓灾（险）情；危害较大、受威胁建筑物不宜搬迁避让的重要地质灾害，应实施工程治理，消除隐患。“十四五”期间，选取8处隐患较大的地质灾害隐患点实施工程治理点，保护人口483人。

2.及时实施地质灾害排危除险。对险情紧迫、治理难度小、施工工艺简单、工程量较小，且经过简易工程措施进行应急处置后即可解除威胁的，实施排危除险工程。“十四五”期间，石城县安排21处地质灾害隐患点实施排危除险工程，保护人口799人。

（三）推进地质灾害监测预警

地质灾害监测网络以群测群防网络为主，专业监测网络为辅，结合现场巡查，完善监测网络建设，并与上级部门监测预警系统连接，建设多渠道、大范围、全天候的灾害监测、传输、预警系统，保证灾害信息上传下达和应急系统的快速反应，并加强与其它防灾体系的协同与联动，使地质灾害防治系统化、社会化。

1.完善地质灾害群测群防体系。健全乡（镇）、村、自然资源所、专业技术队伍“四位一体、网格管理、区域联防、绩效考核”的群防群测体系，同时对现有地质灾害隐患点落实群测群防员。根据最新群测群防员名单，安排约347名群测群防员，对地质灾害进行动态巡查和监测。

2.加强地质灾害专业监测预警。针对危险性很大地质灾害隐患点，采用裂缝报警仪、裂缝伸缩仪、位移监测器等仪器对有变形迹象的重要隐患点进行监测预警，形成“人防+技防”的地质灾害预警体系。“十四五”期间共部署34处地质灾害普适性监测点建设，6处地质灾害隐患点进行专业监测，可保护1336人。

3.开展地质灾害预报预警建设。县自然资源局会同气象、水利等相关部门配合协作，开展地质灾害气象预报预警，建设和完善突发性地质灾害预报发布平台，实现汛期特别是遭遇灾害性天气时实时监测和预警预报，及时发布信息。汛期时，充分利用广播、电视台、移动通讯等信息的天气预报节目，增加“预防地质灾害”的警示内容，提前做好区域性的地质灾害防范工作，并逐步提高地质灾害预报预警精度。

（四）完善地质灾害应急体系

进一步完善地质灾害应急指挥系统，建立统一领导、分工负责、分级管理、反应灵敏、协调有序、运转高效的管理体制和运行机制。编制、修订突发地质灾害应急预案，基本形成横向到人、纵向到点的预案体系。加强地质灾害应急队伍建设，加强地质灾害应急专业人才培养。在重点防治区全面推行专业技术队伍包乡镇提供服务，提升应急处置能力。

（五）提升基层防灾能力建设

以辖区内详实的地质灾害调查评价基础工作和地质灾害群测群防网络体系为基础，按照预防为主、综合防治的原则，进一步加大地质灾害综合防治力度，开展以会商决策系统建设、地质灾害防治队伍及装备建设及地质灾害宣传培训等在内的地质灾害基层防灾能力建设，将地质灾害防治工作的重点从灾后治理转移到灾前预防，实现科学防治地质灾害。

五、经费估算及资金筹措

（一）估算编制依据
1.国务院《地质灾害防治条例》2003年第394号令。

2.《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）令。

3.《江西省地质灾害防治条例》（2013年10月1日）。

4.《地质调查项目预算标准（2010年试行）》（中国地质调查局，2009年10月）。

5.《江西省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2001〕35号文件加强地质灾害防治工作的通知》（赣府字〔2001〕2号文件。

6.江西省财政厅、江西省国土资源厅印发《江西省地质环境项目概（估）算编制规定》的通知（赣财建〔2013〕84号文件）。

7.江西省自然资源厅关于《江西省地质灾害防治“十四五”规划编制实施方案》。

8.《关于市“十四五”专项规划和区域规划编制工作有关问题的通知》（赣市发改综合字〔2020〕306号文件）。
（二）经费估算结果

“十四五”期间，全县地质灾害防治及各项经费估算总计为3889.94万元。按项目类型划分，地质灾害调查评价894.76万元，监测预警体系建设549.2万元，地质灾害综合治理2020.98万元，地质灾害应急体系建设40万元，基层防灾能力建设385万元。

（三）资金筹措

石城县地质灾害隐患点多、分布广、危害大，地质灾害防治任务重，所需资金大，亟需中央财政、省市财政给予大力支持，县财政也将安排适量资金用于开展地质灾害防治工作，鼓励和吸纳社会各界捐赠资金。根据石城县地质灾害防治工作进展情况，拟申请中央财政资金2993.18万元，省财政资金385万元，县财政安排511.76万元。

六、保障措施

（一）强化组织保障

按照“属地管理、分级负责”的原则进行，坚持政府在地质灾害防治工作中的主体责任地位，县地质灾害防治主管部门具体负责本行政区域内地质灾害防治工作的组织、协调、指导和监督。县应急管理局、自然资源局、住建局、交运局、水利局、发改委、财政局、工信局、教科体局、文旅局、乡村振兴局等部门按照职责分工，做好相关领域和行业地质灾害防治工作，形成联防、联控、联动的地质灾害防治责任体系。

（二）加强政策支持

支持解决地质灾害治理工程用地，将地质灾害避险移民搬迁用地纳入国土空间规划，优先落实地质灾害避险移民搬迁安置用地指标。积极探索建立健全避险移民搬迁帮扶机制，一是尽量将安置地选择在集镇或工业园区周边，方便搬迁移民务工就业；二是对搬迁移民采取“普惠制”与“特惠制”相结合的政策，实行差别化扶持；三是保障搬迁移民合法权益，移民原有权益不减损，现有权益可增加，未来权益可预期；四是将搬迁移民集中安置点作为建设重点，对搬迁移民集中安置点的学校、幼儿园、卫生所、文化室等建设给予重点支持。

（三）落实防治资金

1.按照国务院《地质灾害防治条例》和《江西省地质灾害防治条例》的规定，把地质灾害防治经费列入财政预算，为地质灾害防治的组织、调查、监测预报、抢险、避让搬迁、应急治理以及灾后恢复提供资金保障。

2.由自然原因产生的地质灾害防治经费，列入财政年度预算，专款专用。因工程建设诱发或加重的地质灾害防治费用，由建设单位承担。

3.积极争取中央及省财政支持，鼓励和吸纳社会各界对地质灾害防治的捐赠资金，采取必要的鼓励性政策和措施，多渠道吸纳地质灾害防治经费，鼓励、引导社会资金投入地质灾害防治工作，坚持共享发展理念，积极探索“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的地质灾害防治新模式。

4.地质灾害防治专项资金使用，必须专款专用，不得挪作他用。财政和审计部门负责进行监督管理，以便使有限的资金，发挥最大作用。

（四）强化考核评价

进一步健全完善地质灾害防治专项资金支出绩效评价体系，科学设置评价指标和标准，并将中央和地方地质灾害防治资金全部纳入绩效评价范围。发挥中介机构作用，组织专业队伍对专项资金进行年度绩效评价和重点项目专项评价，确保专项资金的经济效益和社会效益。

（五）强化监督管理

1.认真贯彻执行地质灾害防治的法规与政策，依法行政，加强监管，以法促管、以法促治。严格执行地质灾害调查、监测与预报、险情与灾情速报、应急管理、工程建设地质灾害危险性评估等制度。结合全县地质灾害防治工作的实际情况，在实践中不断健全完善地质灾害防治工作的法规政策体系，制定与之配套的实施细则和工作标准，推进地质灾害防治法制化、规范化和有序有效监督管理。

2.在贯彻和落实习近平总书记在中央财经委员会第三次会议上关于提高自然灾害防治能力的重要讲话和关于防灾减灾救灾的系列重要讲话精神的基础上，以预防为主、群专结合、突出重点、科技支撑、落实责任五方面常态化防控工作措施为核心，研究石城县“十四五”期间地质灾害防治工作的政策和保障措施。

3.针对地质灾害隐患点大部分人为因素为居民切坡建房造成的特点，一是制定“农村切坡建房土地审批”制度及加强国土空间规划，从源头控制地质灾害隐患点的增加；二是加强地质灾害简易防治工程研究，编制《农村切坡建房综合治理指导意见》；三是将保险机制引入地质灾害防治体系范畴，以合理的保费向处于地质灾害危险之中的广大群众提供可靠的经济保障，也同时减轻地质灾害对地方财政的直接冲击；四是引入志愿者服务制度，让更多组织、社会群体积和人民群众参与到地质灾害防治工作中来。

（六）强化技术保障

加强地质灾害防治新理论、新技术和新方法研发与应用，增强地质灾害综合防治能力，提高地质灾害的综合勘查评价和监测预报水平，提升信息采集处理和防灾减灾应急处置能力。积极参与其他县（市、区）及相关部门的地灾防治专题交流与合作，吸收引进先进的地质灾害防治理论和技术方法，及时将这些先进的成果应用于防灾减灾实践中。加快开展工程治理，充分发挥专家和专业队伍建设，科学设计，精心施工，保证工程质量，提高资金使用效率。

（七）加强宣传教育

以“4·22”世界地球日、“5·12”防灾减灾日为契机，加强《江西省地质灾害防治条例》等法规和防灾减灾科普知识的宣传普及。充分利用各种载体，采取多种形式，全方位、多层次开展地质灾害预防、治理、避险、避灾、自救、互救知识宣传普及，不断提高社会公众对地质灾害危害性的认识，增强全民防灾意识，提高预防、辨别、避险、自救、互救能力。及时组织开展地质灾害基础知识及防灾业务培训，不断提高基层地质灾害防治人员综合能力。广泛宣传地质灾害防治工作，加深群众特别是受地质灾害威胁群众对综合治理工作的认识，提高避险搬迁积极性，形成群众积极配合、共同参与的良好氛围。

附图1
[image: image1.jpg][ANVLE a2 N

(]

pN::ES

AR

(T

K

HEH K

0

Bl

K ERHEKBIGS
HUTK o R X B S
WRKERHEK IR S
HUFTREA R K RIS

HAIR
2 4 6 8 10





附图2

[image: image2.jpg]VL VG 48 A1 9% B 59 B i o XA

AR

(HIH)

PN::ES

(I
IR AP R
MR T A I

M IR I e

HHIR
2 4 6 8 10





附图3
[image: image3.jpg]AWRBERFAREGERY twOn” A o ER

— HUFICE
VTR 1)
HUR EH A

o TR

o MR

o LIS

FRE A REIR:

“ £ 3 [EEE
1 SOD0O IS HIAHATAN 1) '
1+ 1000OHEK F IR 50

- ) '
A # |
e 4 () '
EE " 0

Rk AT
e RS ) 2
T 3 '
SRRHLT TR R 1) u
ST 1) 6

IR R WK ERBRRER 5
SR SERBIGEA 3





